## Slide 1: Polysoft
Řízení softwarových projektů
08.11.2020
prezentace č. 1

## Slide 2: Náš tým
Polysoft Logo:
6 členů:
  Daniel Havlíček - programátor
  Filip Řáda - programátor, Github správce
  Jiří Blažek - Scrum-master, programátor
  Jiří Kaplan - programátor, Product Owner
  Petr Jaroš - programátor, grafik, správce databáze
  Tomáš hubený - programátor

## Slide 3: Platforma
HTML5, CCS3, JS + PHP
  stránka přístupná z internetu, není nutnost instalace/stažení aplikace
databáze v MySQL

## Slide 4: Hotovo + work in progress
Hotovo:
  požadované dokumenty
  rozdělení rolí týmu
  dohodnutí se na platformě
  zařízení domény
  založení jednoduché testovací databáze
  založení indexové stránky
  grafika webu
WIP:
  zkompletování databáze
  návrh stránek pro jednotlivé uživatele
    společně s funkcemi pro uživatele
  vkládání souborů do databáze

## Slide 5: Poznatky
vybrání šikovných společníků do týmu
je důležité si vybrat jazyk a platformu, se kterou všichni členové týmu umí
vhodně rozdělit práci, aby na projektu nepracoval jeden člověk ale aby se podíleli všichni
pokud je problém, řešit ho včas s týmem

## Slide 6: Retrospektiva

## Slide 7: Děkujeme za pozornost
Nějaké dotazy?